администрация Ашинского городского поселения

Челябинской области

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2013 № 4

«Об обеспечении безопасного пропуска весеннего паводка 2013 года в Ашинском городском поселении»

В соответствии с Законом РФ от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2005 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности населения и снижения возможного ущерба в период весеннего половодья,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить противопаводковую комиссию Ашинского городского поселения в следующем составе:

Председатель комиссии:

Данилов Ю.И. – глава Ашинского городского поселения, тел. 3-11-26;

Заместитель председателя:

Лапин С.Н.– зам. главы Ашинского городского поселения, тел. 3-53-43;

Члены комиссии:

Беляков Э.К. – ведущий специалист администрации Ашинского городского поселения, тел. 3-53-55;

Снегирева А.В. –  начальник отдела по архитектуре и градостроительству Ашинского городского поселения, тел. 3-25-86;

Арестов Г.В. – директор ООО «Ашинская городская управляющая компания», тел. 3-10-68 (по согласованию);

Лукьянов В.В. – директор МУП «Ашинское коммунальное хозяйство», тел. 3-13-44 (по согласованию);

Иванцов Д.Е. – директор ООО «Коммунальщик – Аша», тел. 3-16-95 (по согласованию);

Царев Ю.П. – директор МУП «Ашинские тепловые сети», тел. 3-26-43 (по согласованию);

Плешков А.Б. – начальник Отдела МВД России по Ашинскому району,  тел. 3-17-50 (по согласованию);

Попко В.А. – начальник 10 ОФПС МЧС России по Челябинской области, тел. 3-13-95 (по согласованию);

Зубов В.Л. –  начальник Ашинского участка ООО «АЭС Инвест», тел. 3-12-48 (по согласованию);

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего паводка 2013 года в Ашинском городском поселении (приложение №1).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Ашинского городского поселения (С.Н. Лапин).

Глава Ашинского городского поселения                                                            	 Ю.И. Данилов

Приложение №1

к постановлению администрации

Ашинского городского поселения

от 09.01.2013 № 4

ПЛАН                                                                                                                                                  мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего паводка 2013 года                                       на территории  Ашинского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить возможные зоны подтопления и затопления с нанесением на схему города | до 30 марта | Беляков Э.К. |
| 2 | Определить количество подлежащего эвакуации населения, находящегося в возможной зоне подтопления | до 30 марта | Беляков Э.К. |
| 3 | Определить количество подлежащего эвакуации КРС, находящегося в возможной зоне подтопления | до 30 марта | Беляков Э.К. |
| 4 | Определить места временного проживания эвакуируемых и аварийно-спасательных формирований, определить пункты питания | До 30 марта | Беляков Э.К. |
| 5 | Заключить предварительные муниципальные контракты по результатам проведения предварительного отбора участников размещения заказа по оказанию услуг при наступлении ЧС | до 30 марта | Беляков Э.К. |
| 6 | Провести мероприятия по очистке русел, водопропускных устройств, канав, кюветов, осуществлять постоянный контроль за их состоянием | до 2 апреля | Иванцов Д.Е |
| 7 | 1. Обеспечить очистку (очернение) межопорного пространства мостов: Автодорожные мосты – через р. Мань-Елга; р. Ашинка; р. Сим, пос. Чапаевский, Малый и Большой Липовский, Пешеходные мосты – ПТУ, пос. Козинский, п. Цементовый, ЦГБ 2. Обеспечить очернение поверхности льда в месте сужения русла р. Сим около дома № 8 по ул. Толстого | до 10 апреля | Иванцов Д.Е |
| 8 | Подготовить график круглосуточного дежурства ответственных лиц и аварийно-спасательных формирований на время паводка | К началу паводка | Беляков Э.К. Руководители предприятий и организаций |
| 9 | Обеспечение общественного порядка во время проведения эвакомероприятий, охрана государственной и частной собственности в зоне затопления | В течение паводка | Отдел МВД России по Ашинскому району |
| 10 | Обеспечение надежного электроснабжения объектов в зонах подтопления и уличного освещения | В течение паводка | Зубов В.Л. Лукьянов В.В. |
| 11 | Организация помощи по эвакуации и перевозке населения, животных, материальных ценностей. | В течение паводка | Руководители предприятий (по списку предварительного отбора участников размещения заказа) |
| 12 | Установка вешек обозначения края проезжей части, тротуаров, установка табличек с запрещением прохода пешеходов и сигнальных лент. | В течение паводка | Иванцов Д.Е |
| 13 | Подготовить имеющиеся плавсредства, оборудование и спасательные спецсредства. | До 10 апреля | Руководители предприятий и организаций |
| 14 | Изготовление пешеходных переходов и трапов для размещения на затапливаемых объектах и выходах из подъездов домов. | до 31 марта | Лукьянов В.В. |

Исп. Беляков Э.К.

т. 3-25-86