администрация Ашинского городского поселения

Челябинской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  04.12.2012 № 589

«Об утверждении муниципальной                                         целевой программы реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Ашинском городском поселении на 2012-2015 годы подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2015 годы»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Ашинского городского поселения, в целях развития коммунальной                             инфраструктуры на территории Ашинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить муниципальную целевую   программу  реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Ашинском городском поселении на 2012-2015 годы подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2015 годы» (прилагается).

2. Предусмотреть в бюджете муниципального образования «Ашинское                  городское поселение» на 2012 – 2015 годы средства для реализации мероприятий             программы на очередной финансовый год, исходя из возможностей бюджета Ашинского                  городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Лапина С.Н.

Глава Ашинского

городского поселения                                                                   Ю.И. Данилов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ − ГРАЖДАНАМ РОССИИ»

В АШИНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

НА 2012-2015 ГОДЫ

Подпрограмма

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Ашинского городского поселения

на 2012-2015 годы».

ПАСПОРТ

подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Ашинского городского поселения

на 2012-2015 годы»

| Наименование Подпрограммы | - | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ашинского городского поселения на 2012-2015 годы», (далее − Подпрограмма). |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный Заказчик | - | Администрация Ашинского городского поселения (далее администрация АГП) |
| Основной разработчик Подпрограммы | - | Отдел по городскому хозяйству и инфраструктуре администрации АГП |
| Цели Подпрограммы | - | Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства; Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса; Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению. |
| Задачи подпрограммы | - | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа; Определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения, в том числе: - определение сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства, в соответствии со сроками освоения перспективных районов; - определение видов сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение; - определение объектов инженерно-технического обеспечения требуемых модернизации, источником финансирования которой будут надбавки к тарифам на услуги предприятий коммунального комплекса. |
| Сроки реализации Подпрограммы |  | 2012-2015 годы в том числе: 1 этап – 2012 год 2 этап – 2013-2015 годы |
| Объемы и потребности в источниках финансирования Подпрограммы | - | Объем финансирования 1 этапа на 2012 г. Подпрограммы: 2533,833 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 1700,0 т. руб. за счет средств местного бюджета 833,833 т. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты подпрограммы | - | - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг; - Снижение убыточности муниципальных предприятий; - Улучшение экологической ситуации; - Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств по финансированию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |

Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Качество содержания жилищного фонда и предоставляемых жилищно-коммунальных услуг находится на недостаточном уровне и не соответствует в полной мере потребностям и ожиданиям населения. Основной нерешённой проблемой остается износ основных фондов.

В Ашинском городском поселении, за последние 10 лет практически не осуществлялось обновление основных фондов отрасли. Реализация программы модернизации ЖКХ позволяла в какой-то мере обеспечить стабильную, безаварийную работу, но не обеспечила сокращение износа инфраструктуры.

2. ЖКХ в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. Износ коммунальной инфраструктуры составляет 65%, около 35% основных  фондов  полностью отслужили свой срок. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5-3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Из-за отсутствия финансовых ресурсов за последние пять лет планы по замене ветхих аварийных сетей выполнялись не в полном объёме. Постоянное невыполнение  планов по замене ветхих сетей приводит к аварийным ситуациям, что отрицательно сказывается на качестве предоставляемых услуг. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными и не всегда обеспечивают подачу населению питьевой воды, соответствующей по качеству санитарным нормам.

3. Проблема усугубляется большим размером задолженности предприятий ЖКХ, образовавшейся в первую очередь в результате неэффективной тарифной политики. Финансовое состояние организаций ЖКХ, несмотря на принимаемые меры, продолжает оставаться неустойчивым. Существенным препятствием для реформирования ЖКХ является значительный объём накопленной кредиторской и дебиторской задолженности организаций ЖКХ, из-за наличия которой ограничивается активность предпринимательства в сфере ЖКХ.

4. Основные причины неэффективности  жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) – высокий уровень износа  основных   фондов коммунального комплекса, неэффективность существующей системы управления в  коммунальном секторе. В результате в ЖКХ отсутствуют стимулы для рационального ведения хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения новых технологий, инвестиций в модернизацию производства.

5. Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию жилищно-коммунального комплекса определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они носят межотраслевой и комплексный характер и не могут быть решены в течение одного финансового года.

Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

6. Основной целью подпрограммы является создание условий  для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

7. Для достижения основной цели подпрограммы предполагается решить следующие задачи:

7.1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

7.2. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, направлениями которой являются:

- совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе;

- привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;

Глава III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

8. Реализация подпрограммы предусматривается поэтапно, в течение 2012-2015 годов, в том числе:

1-й этап – 2012 год,

2-й этап – 2013-2015 годы.

Глава IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

9. Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия.

9.1. Развитие и модернизация систем теплоснабжения

Источниками централизованного теплоснабжения г. Аша является ТЭЦ ОАО «Ашинский металлургический завод», отапливающая центральную часть города и паровая котельная ОАО «Ашинский химический завод» в поселке Лесохимиков.

Теплоснабжение центральной части города производится по магистралям: узел 1 - «горка» 2 dy 200 с фактическим расходом теплоносителя 61,6 м3/час,

узел 2 - «город» 2 dy 400 с фактическим расходом теплоносителя 1290,0 м3/час,

узел 3 - «ул. Мира» 2 dy 300 с фактическим расходом теплоносителя 297,0 м3/час.

Теплоснабжение поселка осуществляется по магистрали 2 dy 200 - 2 dy 300 с фактическим расходом теплоносителя 277 м3/час. Расчетный расход теплоносителя от источника должен составлять 346 м3/час, что указывает на недостаточную пропускную способность тепловых сетей поселка.

Регулирование тепловой нагрузки по двум источникам является центральным, качественным (за счёт изменения температуры теплоносителя на источнике тепла в подающем трубопроводе). Центральное регулирование не обеспечивает устойчивой работы системы теплоснабжения.

Присоединение систем теплопотребления выполнено для нагрузки систем отопления по зависимой схеме, для нагрузок горячего водоснабжения - по открытой схеме.

Максимальная тепловая нагрузка г. Аша без учета потерь составляет 63,93 Гкал/час, в том числе:

- суммарная нагрузка отопления 45,66 Гкал/час,

- суммарная нагрузка ГВС - 17,88 Гкал/час,

- на циркуляцию - 0,39 Гкал/час.

Перспективное строительство на период 2012-2020 гг. увеличивает тепловую нагрузку г. Аша на 4,25 Гкал/час (6,7 %).

Максимальная тепловая нагрузка пос. Лесохимиков без учета потерь составляет 10,6 Гкал/час, в том числе:

- суммарная нагрузка отопления 7,87 Гкал/час,

- суммарная нагрузка ГВС -2,73 Гкал/час.

Суммарные нормативные потери составляют 0,7 Гкал/час.

Перспективное строительство на период 2010-2020 гг. увеличивает тепловую нагрузку пос. Лесохимиков на 1,92 Гкал/час (18,1 %).

Общая протяженность внешних тепловых сетей в однотрубном исчислении:

| центральная часть г. Аши | - 51,95 км |
| --- | --- |
| пос. Лесохимиков | - 14,54 км |

| Способ прокладки тепловых сетей: | протяженность |  |
| --- | --- | --- |
|  | надземный | подземный |
| центральная часть | 15,74 км | 36,21 км |
| поселок | 13,31 км | 1,23 км |

Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей в соответствии с проектом выполнена минераловатными матами, частично - пенополиуретаном ППУ -331.

Решение проблем системы теплоснабжения Ашинского городского поселения требует комплексного подхода. Необходима модернизация как тепловых сетей с целью обеспечения перспективного развития г. Аша, повышения качества и надежности и снижения тепловых потерь, так и системы теплопотребления (модернизация ИТП жилых домов, установка приборов учета тепла).

В настоящее время сети г. Аша имеют значительный износ. Основная часть сетей находится в эксплуатации более 40 лет.

В настоящее время существенным недостатком системы теплоснабжения г. Аша является недостаточная пропускная способность тепловых сетей, которую планируется ликвидировать модернизацией существующих сетей, и значительные тепловые потери.

Для повышения эффективности теплоснабжения и надежности системы необходимо провести:

- наладку гидравлических режимов системы теплоснабжения;

- модернизацию участков тепловых сетей по результатам гидравлических расчетов;

- модернизацию участка сети от магистрали до потребителей по ул. Суворова;

- модернизацию участка сети 2 dy 200 мм по ул. Коммунистическая, подверженного ежегодному затоплению;

- модернизацию участков сетей, имеющих значительный износ;

- модернизацию участков сети пос. Строителей (по ул. Некрасова и ул. С. Юлаева), подверженных ежегодному затоплению;

- восстановление ИТП потребителей жилищного фонда;

- внедрение систем автоматизированного учёта и управления подачей тепла.

Перспективное увеличение тепловой нагрузки Ашинского городского поселения ещё более усугубит проблемы существующей системы теплосетей. Необходима разработка перспективной схемы, где будет максимально использован потенциал существующих сетей с наиболее рациональным распределением тепловых нагрузок, модернизацию существующих теплотрасс и строительство новых теплотрасс для увеличения пропускной способности системы теплоснабжения.

Адресный перечень объектов строительства и модернизации тепловых сетей Ашинского городского поселения приведен в приложении № 1.

9.2. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения.

1. Одним из источников водоснабжения г. Аша является артезианская скважина № 189, которая расположена в северной части города на ул. Орджоникидзе. Скважина сооружена в 1955 году, глубина 30,5 м, паспортная производительность 659 тыс. м3/год (1805.8 м3/сут.), фактическое водопотребление 895 тыс. м3 /год.

Вода поступает за счет внутрипластового давления, затем из приемной камеры подается по трубопроводам диам. 300, 250, 150 мм в водопроводную сеть на потребление. Резервуар чистой воды отсутствует.

Водоисточник № 1 введен в эксплуатацию в 1959 году. Подача воды потребителю осуществляется с помощью двух насосов Q=160 м3/час (1 рабочий, 1 резервный). Водоподготовка ведется обеззараживанием с использованием бактерицидных установок ОВ-50 (4 шт.) Q =50 м3/час, затем на хлораторной установке раствором гипохлорита кальция.

Длительный срок эксплуатации скважины (более 50 лет), нестабильное качество воды по микробиологическим показателям являются основными причинами для организации работ по восстановлению эксплуатационной скважины Водоисточника № 1 по ул. Орджоникидзе.

Для подачи воды в район фруктохранилища, коттеджной застройки «Кленовая горка», подсобного хозяйства ОАО «АМЗ» в 1993 г. в эксплуатацию введена верхняя насосная станция II подъема по ул. Орджоникидзе. В эксплуатации находятся три насосных агрегата, в 2002 году произведена замена одного марка ЦНСГ-38-88. В 2006 году отремонтирована кровля, произведен косметический ремонт машзала, оборудования бытовых помещений.

Необходимо произвести работы по утеплению надземной части стен, чтобы исключить их промерзание, построить пристрой для обслуживающего персонала.

Питьевая насосная станция по ул. Кутузова введена в эксплуатацию в 1980 г. для подачи воды в поселок Липовский, Цементовый, на очистные сооружения канализации города. В 2003-2004 годах произведена полная замена насосного оборудования ЦНСГ 38-110 в количестве 2-х штук, установлен частотный преобразователь, произведен ремонт кровли.

Состояние здания удовлетворительное. В ближайшее время необходимо произвести косметические ремонтные работы внутри помещений с заменой оконных блоков.

В 1974 году введен в эксплуатацию Водоисточник №2, который включает головные сооружения водозабора, станцию водоподготовки, водонапорные баки.

Источник водоснабжения – ручей Киселевский образованный группой родников расположенный в 2,5 км северо-восточнее г. Аша.

Горизонтальный водозабор выполнен по типу донной галереи, расположенной перпендикулярно потоку ручья во флютбете небольшой водоподъемной плотины.

Через донную галерею вода поступает в приемную камеру, откуда по трубопроводу диам.500 мм подается в насосную станцию 1 подъема. На станцию водоподготовки подача воды осуществляется насосом 8НДВ (3 шт.- 1 рабочий, 2 резервных).

Для обеспечения бесперебойной подачи питьевой воды необходимо произвести замену насоса 8НДВ №3 (амортизационный износ 100%), запорно-регулирующей арматуры (задвижки диам.400 – 2 шт., диам.500 – 2 шт.).

По трубопроводу диам.500 мм вода, в количестве 7800 м3/сутки, насосами 1 подъема подается на очистную станцию водоподготовки, которая находится в восточной части города в пос. Чапаевский по ул. Матросова. проектная мощность станции 20000 м3/сутки. Существующая технологическая схема очистки предусматривает 2 режима обработки воды:

- в зимний период: смесители (2 шт.), первичное хлорирование, кварцевание фильтры (5 шт.), фторирование, вторичное хлорирование, контактный резервуар, резервуары чистой воды, распределительная сеть.

- в осенне-весенний  период: смесители (2шт), первичное хлорирование (ввод реагентов ПАА, Аl2SO4) осветители  (4 шт.), кварцевые фильтры (5 шт.), вторичное хлорирование, контактные резервуары (2 шт. х 500 м3), резервуары чистой воды  (2 шт. х 2000 м3).

В состав станции очистных сооружений входят здание очистной станции, хлораторная, башня для хранения промывной воды, контактные резервуары. В 2011 г. начата реконструкция очистных сооружений в г.Аша Челябинской области по программе «Чистая вода» за счет средств федерального, областного и местного бюджета. Реконструкция объекта рассчитана на 36 мес. На выполнение 1 этапа выделено 84,6 млн. руб.

Промышленные сточные воды после станции водоподготовки самотеком по трубопроводу диам. 800 мм поступают в резервуар отстойника шлама V 250 м3, который расположен на иловой насосной станции (ввод в эксплуатацию 1988 г.).

Оборудование насосной станции – насосы ДНК - 9Х1 – Q 150 м3/час с помощью которого шламовые воды перекачиваются на иловые площадки. Дренаж  с иловых площадок самотеком попадает в р.Сим по ж/б трубопроводу диам. 1000 мм.

По напорному трубопроводу диам. 500мм насосами II подъема вода подается в напорные баки V= 2000 м3 (3шт.), расположенные в пос. Аминовка (ул. Мичурина), которые предназначены для создания резервного запаса бесперебойного обеспечения водопотребителей г. Аша. С баков вода самотеком поступает в распределительную сеть по трубопроводу диам. 500 мм.

Протяженность водонапорной сети по г. Аша составляет 78 км.

Количество обслуживаемых:

- водопроводных колодцев – 398 шт.

- пожарных гидрантов – 115 шт.

- водоразборных колонок – 84 шт.

Количество домов частного сектора обеспеченных водой – 1671 домов (по состоянию на дек. 2011 г.).

2. Водоснабжение и водоотведение пос. Лесохимиков в г. Аша.

Источником водоснабжения являются две водоразборные скважины № 4299 (резервная) и № 4272, сооруженные в 1980 году на расстоянии 250 м друг от друга, глубиной 60-63 м.

Суммарная паспортная производительность составляет 2764,8 м3/сут. (1009,2 тыс. м3/год).

Фактический водоотбор в 2008 году составил 428 тыс. м3/год.

Над скважинами установлены насосные станции 1-го подъема с насосами производительностью 70м3/час и 160 м3/час.

Рабочая скважина № 2 (4272) обеспечивает питьевой водой жилую застройку благоустроенного сектора пос. Лесохимиков, неблагоустроенный сектор (район «Порядки»), промышленные предприятия и других потребителей.

Резервная скважина № 1 (4299) находится в нерабочем состоянии.

Согласно акту обследования технического состояния скважины, проведенного в 2009 году, в процессе эксплуатации оборудование износилось, произошла коррозия труб по сварке, скважина заилилась. Качество воды не соответствует СаНПиН 2.1.4.1074-01.

В период максимального водопотребления и безводного времени года (февраль, июль-август) водозабор и подача воды в поселок осуществляется из 2-х скважин одновременно. Так как система водоснабжения автономна и не связана с системой ХВС центральной части города Аши, то при остановке водозабора из рабочей скважины в настоящее время (ремонт, замена насоса и др. внештатные ситуации) население поселка (3370 чел.), а также другие потребители остаются без питьевого водоснабжения.

В данной сложившейся ситуации требуется проведение капитального ремонта скважины.

Электрический насос АТН-10-1, установленный на 1-ом подъеме рабочей скважины № 2, выработал свой ресурс, требуется замена или приобретение запасных частей.

3. Существующая система водоподготовки пос. Лесохимиков:

Насосная станция II-го подъема предназначена для подачи воды в водонапорную башню V=300 м3 . Производительность станции в 2008 г. - 334 тыс. м3/год.

На территории станции имеются сооружения:

- установка по обезжелезиванию воды с кварцевыми фильтрами;

- бактерицидные установки ОВ-150;

- резервуар чистой воды V=100 м3;

- резервуар промывной воды V=50 м3;

- установка для хлорирования воды;

- канализационная насосная станция;

- котельная с котлом КЧМ-5.

В составе сооружений 3-го водоисточника имеется водонапорная башня чистой воды V=300 м3, расположенная по ул. Леваневского, год ввода 1980. Техническое состояние башни неудовлетворительное: необходимо произвести замену стального водонапорного резервуар V=300 м3, пришедшего в ветхое состояние. ПСД и заключение Госэкспертизы имеется.

В 2009 году производился ремонт с частичной заменой металлоконструкций резервуара. Стоимость ремонта - 150 тыс. руб.

При проведении модернизации на участке водоподготовки необходимо приобретение и устройство высокочастотных преобразователей на систему подачи воды в сеть; отпадет необходимость в эксплуатации ВНБ, что приведет к снижению материальных затрат на ее содержание и ремонт.

4. Распределительная сеть пос. Лесохимиков:

Сети хозяйственно-питьевого водопровода поселка, протяженностью 6,3 км, расположенные в жилой застройке благоустроенного канализационного сектора, а также в неблагоустроенном, находятся в ветхом аварийном состоянии, так как с момента пуска их в эксплуатацию ремонтно-восстановительные работы не производились. Высокая степень износа водопроводных сетей и сооружений увеличивает процент утечек питьевой воды, влияет на ее качество.

В ближайшее время необходимо произвести замену существующих ветхих трубопроводов на трубы полиэтиленовые ПНД, прокладку (вновь) магистрального водопровода диам. 110,63,40 мм, протяженностью 12750 м по улицам пос. Лесохимиков: Дмитрова - Химическая (обеспечение ХВС жителей 640 домов).

На сетях ХВС поселка необходимо заменить чугунные оголовки колодцев с гидрантами на песчано-пластиковые в количестве 30 штук.

Хозяйственно - бытовые сточные воды благоустроенного сектора пос. Лесохимиков самотеком поступают на канализационную насосную станцию № 4 и по напорному коллектору направляются для очистки на промышленные очистные сооружения ОАО «Ашинский химический завод». Среднесуточное количество сточных вод составляет примерно 990 м3/сут.

Для безаварийной работы КНС № 4 необходимо заменить насос производительностью 60 м3 на новый.

В настоящее время в городе Аша работают две самостоятельные системы хозяйственно-бытовой канализации:

одна охватывает капитальную застройку северо-западного района и промплощадку пос. Лесохимиков;

другая - капитальную застройку центральной части города и промплощадку ОАО «АМЗ».

5. Хозяйственно-бытовые сточные воды в количестве 3000 м/сутки от городской больницы, благоустроенных домов в районе ж/д вокзала и с западного выпуска «АМЗ» по самотечному коллектору D=350 мм поступают в приемную камеру КНС № 2 (ул. Кутузова). На канализационном коллекторе D=350 мм имеется дюкер через реку Сим (две трубы D=250 мм) из приемной камеры КНС № 2 сточные воды перекачиваются в камеру гашения напора 1-й очереди очистных сооружений.

КНС № 2 введена в эксплуатацию в декабре 1959 года.

Основная часть хозяйственно-бытовых сточных вод г. Аша в количестве до 10350 м3/сутки поступает от насосной станции хлебозавода и КНС № 4а (ул. Кирова) по самотечному коллектору в приемную камеру КНС № 2а (пос. Строителей). На канализационном коллекторе через реку Сим имеется дюкер (две трубы D=400 мм). Из приемного резервуара КНС № 2а сточные воды перекачиваются в камеру гашения напора II-й очереди очистных сооружений.

КНС Хлебозавода введена в эксплуатацию в 1976 году. В эксплуатации находятся два фекальных насоса 5 Ф/2 1976 года выпуска со 100% амортизационным износом, поэтому необходима срочная замена насосов. Состояние здания КНС удовлетворительное.

Одним из самых сложных вопросов по ремонту оборудования КНС № 4а являются механические грабли МГ-9 1976 года выпуска. Ввиду неэффективности ремонтных работ необходима замена граблей на новые.

КНС № 2а введена в эксплуатацию в 1976 году.

Протяженность городской канализационной сети составляет 34,7 км, по поселку Лесохимиков - 5,7 км. В эксплуатации находятся 918 канализационных колодцев. Ежегодно в летний период производится профилактическая промывка канализационной сети города и ремонт канализационных колодцев на сумму около 100 тыс. руб. Работы производятся силами бригады АВР (5 человек) и «продавочной машиной канализационной сети» КО 502 Б.

Существующая канализационная схема очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистных сооружениях города Аги состоит из I и II очереди.

I очередь введена в эксплуатацию в 1959 году и рассчитана на очистку 3000 м3/сутки, состоит из:

приемной камеры гашения напорных вод, решетки, песколовки, 4-х двухъярусных отстойников, 4-х капельных биофильтров и вторичного отстойника.

II очередь введена в эксплуатацию в 1976 году и рассчитана на очистку 10000 м3/сутки, состоит из: приемной камеры гашения сточных вод, 2-х механических решеток, 2-х песколовок, блока биологической очистки в составе: первичные отстойники, илоперегниватели, аэротенки, вторичные отстойники, минерализаторы и контактные резервуары.

Ввиду длительной эксплуатации оборудования и сетей необходимо заменить водонагревательный котел № 1 в котельной, заменить трубопроводы отопления протяженностью более 600 метров, вынести трубопроводы отопления из технологического канала на 250 метров, заменить участок трубопровода ХВС № 100 м, произвести замену запорной арматуры и отдельных участков трубопроводов на I и II очередях очистных сооружений, закончить замену на энергосберегающие осветительные приборы на территории цеха и в отдельных зданиях цеха

Адресный перечень объектов строительства и модернизации водопроводных и канализационных сетей, объектов водоснабжения и водоотведения Ашинского городского поселения приведен в приложении № 2.

9.3. Развитие и модернизация систем электроснабжения

Разработка настоящей программы по реконструкции и развитию сетей и объектов электроснабжения Ашинского городского поселения обусловлена дефицитом мощностей ЦРП, РП, и трансформаторных подстанций, недостаточностью пропускной способности и ветхостью отдельных участков воздушных и кабельных линий электропередач 10-6-0,4кВ.

Развитие строительства жилого сектора, предприятий малого и среднего бизнеса ведет к расширению инфраструктуры города, в связи с этим необходимо принятие мер по развитию электросетевого хозяйства в Ашинском городском поселении.

Разработка схем электроснабжения города происходила с 1940 годов и разрабатывалась с учетом развития предприятий и организаций различных министерств и ведомств, на балансе которых находилась значительная часть электросетевого хозяйства города.

Электроснабжение Ашинского городского поселения осуществляется от подстанций принадлежащих предприятиям города и распределительным сетям 6 – 10/0,4кВ, основными поставщиками электроэнергии являются ОАО «Челябэнерго» и ОАО «Башэнерго».

В последние годы положение с электроснабжением города ухудшается в связи с тем, что возрастает нагрузка в сетях жилого сектора, вопрос дефицит мощностей действующих  трансформаторных подстанций, схема электроснабжения городов стала жесткой, со всевозможными вставками и отпайками, которые не позволяют поддерживать нормальные уровни напряжения на концевых линиях.

Сети уличного освещения также требуют реконструкции и использования более современного оснащения как пускорегулирующей аппаратуры, так и самих светильников.

Адресный перечень объектов строительства и модернизации электросетей, объектов электроснабжения Ашинского городского поселения приведен в приложении №3.

Глава V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общая потребность в финансовых ресурсах составляет в размере 108,876 млн. руб. Ежегодные объемы финансирования Программы будут уточняться, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий год.

Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

10. Заказчиков Подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ашинского городского поселения на 2012-2015 годы» является администрация Ашинского городского поселения.

11. Реализация Подпрограммы позволит:

- Обеспечить бесперебойное энергоснабжение и подачу качественной воды потребителям, а также экологическую безопасность системы водоотведения и очистки стоков.

- Обеспечить развитие систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и очистки стоков).

- Уменьшить техногенное воздействие на среду обитания за счет модернизации канализационных очистных сооружений.

- Обеспечить возможность подключение строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей.

- Рациональное использование природных ресурсов.

Глава VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Успешная реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

- сократить тепловые потери, увеличить пропускную способность существующих тепловых сетей;

- обеспечить снижение аварийности на сетях водоснабжения до 10%;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение, водоотведение потребителей;

- снизить дефицит оказываемых услуг водоснабжения, водоотведения;

- обеспечить снижение потерь и неучтенных расходов воды в системе водоснабжения;

- обеспечить качество и надежность электроснабжения в Ашинском городском поселении;

- решить проблему с заменой ветхо-аварийных электрических сетей и увеличить их пропускную способность.

Приложение № 1 к постановлению администрации

№ 589 от 04.12.2012

Мероприятия по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоподготовки на территории Ашинского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Наличие проектно-сметной документации, наличие экспертизы | Стоимость мероприятий в ТСНБ-2001 без НДС (тыс. руб.) | Стоимость мероприятий в текущих ценах с НДС (тыс. руб.) | источники финансирования по годам, тыс.руб. в действ. ценах. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | Строительство водопровода по улицам Кирова и 22 Партсъезда | № 7-ЖКХ-КР-57 от 26.02.2007 г. | 674,636 | 4183,994 | 4100,0 обл.б. 83,994 м.б. |  |  | 4100,0 обл.б. 83,994 м.б. |  |
| 2 | Строительство питьевого водопровода к жилым домам | № 74-1-3-0241-11 от 16.03.2011 г. | 13758,440 | 62029,130 | 60000,0 обл.б. 2029,13 м.б. |  |  | 20000,0 обл.б. 1000,0 м.б. | 40000,0 обл.б 1029,13 м.б. |
| 3 | Строительство водопровода по улицам Самарская, Матросова, Горная, Пионерская и Тимирязева | № 58-ЖКХ-КР-3477 от 24.01.2008 г. | 718,016 | 4453,031 | 4400,0 обл.б. 53,031 м.б. |  |  |  | 4400,0 обл.б. 53,031 м.б. |
| 4 | Реконструкция водовода ХВС по улице Гагарина с заменой на трубы ПНД | № 50-ЖКХ-КР от 30.01.2006 г. | 310,343 | 1924,702 | 1900,0 обл.б. 24,702 м.б. |  |  |  | 1900,0 обл.б. 24,702 м.б. |
| 5 | Реконструкция водовода ХВС по улице Чехова с заменой на трубы ПНД | № 446-ЖКХ-КР от 03.11.2005 г. | 170,837 | 1059,506 | 1000,0 обл.б. 59,506 м.б. |  |  | 1000,0 обл.б. 59,506 м.б. |  |
| 6 | Реконструкция водовода по улице Краснофлотцев с заменой на трубы ПНД | № 1433-ЖКХ-КР-265 от 22.10.2008 г. | 186,500 | 1156,646 | 1100,0 обл.б. 56,646 м.б. |  |  | 1100,0 обл.б. 56,646 м.б. |  |
|  |  |  |  | 74807,009 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: | областной бюджет |  | 72500 | 0 | 0 | 26200 | 46300 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 2307,009 | 0 | 0 | 1200,146 | 1106,863 |

Зам.главы Ашинского городского поселения				С.Н.Лапин

Приложение № 2 к постановлению администрации

№ 589 от 04.12.2012

Мероприятия по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей на территории Ашинского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Характеристики теплоизоляции | Сметная стоимость, тыс. руб. в соответст. с заключением Главгосэкспертизы по Челябин. обл. (в базов. цене/ в текущих ценах) тыс. руб. с НДС | Наличие экспертизы, № и дата | источники финансирования по годам, тыс.руб., в действ. ценах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе: | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | Замена трубопроводов на участке № 11 от магистральной т/сети до ТК-2, по ул. Коммунистическая, п. ЛХЗ | теплоизоляция скорлупами из ППУ | 269,345 | № 3 ЖКХ-КР от 09.01.06г | 1000, обл.б | 1000, обл.б. |  |  |  |
|  |  |  | 1582,78 |  | 531,293 м.б. | 531,293 м.б. |  |  |  |
| 2 | Замена трубопроводов распределительной т/сети от ТК-149 до ТК-150, по ул. Северная-ул. Кирова, 35 | теплоизоляция скорлупами из ППУ | 187,621 | № 3 ЖКХ-КР от 09.01.06г. | 700,0 обл.б. | 700,0 обл.б. |  |  |  |
|  |  |  | 1002,54 |  | 302,54 м.б. | 302,54 м.б. |  |  |  |
| 3 | Замена трубопроводов распределительной т/сети от ТК-151 до ТК-153, по ул. Северная-ул. Нелюбина, 30 | теплоизоляция скорлупами из ППУ | 170,709 | № 3 ЖКХ-КР от 09.01.06г | 700,0 обл.б. |  |  | 700,0 обл.б. |  |
|  |  |  | 1003,15 |  | 303,15 м.б. |  |  | 303,15 м.б. |  |
| 4 | Замена трубопроводов распределительной т/сети на участке от ТК-240 до ТК-237, в п. Строителей | теплоизоляция скорлупами из ППУ | 166,832 | № 3 ЖКХ-КР от 09.01.06г. | 900,0 обл.б. |  |  | 900,0 обл.б. |  |
|  |  |  | 980,37 |  | 80,37 м.б. |  |  | 80,37 м.б. |  |
| 5 | Замена подземн. участка магистральной т/сети от от ТК-14 по ул. Еремеева до ТК-015 | теплоизоляция скорлупами из ППУ | 428,521 | № 829-ЖКХ-КР/1-1020 от 25.05.2009 г. | 2500,0обл.б. |  |  | 2500,0обл.б. |  |
|  |  |  | 2518,16 |  | 18,16 м.б. |  |  | 18,16 м.б. |  |
| 6 | Замена надземного участка магистральной т/сети Ду250 мм в районе жилого дома по адресу: г. Аша, ул. 40-летия Победы, д. 8 до повысительной насосной Озимина, 49 | теплоизоляция скорлупами из ППУ | 249,634 | на экспертизе | 1200,0 обл.б. |  |  |  | 1200,0 обл.б. |
|  |  |  | 1232,93 |  | 32,93 м.б. |  |  |  | 32,93 м.б. |
| 7 | Разработка схемы теплоснабжения г. Аши на период 2013-2027г.г. |  |  |  | 700,0 м.б. |  | 700,0 м.б. |  |  |
|  | Итого в базовой цене |  | 1472,662 | областной бюджет | 7000,00 | 1700,00 | 0,00 | 4100,00 | 1200,00 |
|  | Итого в текущих ценах |  | 8319,93 | местный бюджет | 1968,44 | 833,833 | 700,00 | 401,68 | 32,93 |

Зам.главы Ашинского городского поселения		С.Н. Лапин

Приложение № 3 к постановлению администрации № 589 от 04.12.2012

Мероприятия по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту сетей электроснабжения на территории Ашинского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Наличие проектно-сметной документации, наличие экспертизы | Стоимость мероприятий в ТСНБ-2001 без НДС (тыс. руб.) | Стоимость мероприятий в текущих ценах с НДС (тыс. руб.) | источники финансирования по годам, тыс.руб. в действ. ценах. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | реконструкция сетей уличного освещения |  |  | 24464,400 | 24000,0 обл.б. 464,4 м.б. |  | 8000,0 обл.б. 164,4 м.б. | 8000,0 обл.б. 150,0 м.б. | 8000,0 обл.б. 150,0 м.б. |
| 2 | капитальный ремонт линии наружного освещения улиц Комсомольская, Гоголя, Красноармейская |  | 602,740 | 1835,600 | 600,0 обл.б. 35,6 м.б. |  | 600,0 обл.б. 35,6 м.б. |  |  |
|  |  |  |  | 26300,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: | областной бюджет |  | 24600 | 0 | 8600 | 8000 | 8000 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 500 | 0 | 200 | 150 | 150 |

Зам.главы Ашинского городского поселения			С.Н. Лапин