администрация Ашинского городского поселения

Челябинской области

#### постановление

от 31.01.2011№ 41

|  | # Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение защиты территории Ашинского городского поселения от наводнений на период 2012-2013 годы» |  |
| --- | --- | --- |

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, предотвращение материальных потерь от наводнений, руководствуясь Уставом Ашинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение защиты территории Ашинского городского поселения от наводнений на период 2012-2013 годы» (прилагается).

2. Ответственность за выполнение настоящего решения возложить на заместителя главы Ашинского городского поселения (Лапин С.Н.)

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».

| Глава Ашинского городского поселения | Ю.И. Данилов |
| --- | --- |

# Муниципальная целевая программа
«Обеспечение защиты территории Ашинского городского поселения от наводнений

# на период 2012-2013 годы»

# ПАСПОРТ

# Муниципальной целевой программы «Обеспечение защиты территории Ашинского городского поселения от наводнений на период 2012-2013 годы»

| Наименование программы | # «Обеспечение защиты территории Ашинского городского поселения от наводнений на период 2012-2013 годы» |
| --- | --- |
| Основания для решения о разработке Программы | Федеральный Закон от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Федеральный Закон от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Ашинского городского поселения. |
| Муниципальный заказчик | Администрация Ашинского городского поселения |
| Основные разработчики Программы | Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ашинского городского поселения |
| Цель Программы | Защита жизни и здоровья граждан, предотвращение материальных потерь от наводнений. |
| Задачи Программы: | Совершенствование защиты жизни и здоровья граждан, Совершенствование защиты объектов на территории Ашинского городского поселения. Совершенствование пропаганды, создание условий для обучения населения города Аши мерам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, |
| Сроки реализации Программы | 2012-2013 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы в 2012 – 2013 годах: всего − 48091,018 тыс. рублей, в том числе: Федеральный бюджет – 40826,807 тыс. руб. Областной бюджет – 2404,334 тыс. руб. Местный бюджет – 4859,877 тыс. руб. Объём финансирования Программы в 2012 году: всего − 23000,00 тыс. рублей, в том числе: Федеральный бюджет – 20000,00 тыс. руб. Областной бюджет – 1000,00 тыс. руб. Местный бюджет – 2000,00 тыс. руб. Объём финансирования Программы в 2013 году: всего − 25091,018 тыс. рублей, в том числе: Федеральный бюджет – 20826,807 тыс. руб. Областной бюджет – 1404,334 тыс. руб. Местный бюджет – 2859,877 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы и показатели | Строительство защитных дамб на реке Сим в Ашинском городском поселении. Обучение населения города Аши мерам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Ожидаемые результаты | Предупреждение случаев гибели или травмирования людей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Сокращение материальных потерь от наводнений |
| Контроль за исполнением Программы | Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ашинского городского поселения |

# Глава 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Значительную долю чрезвычайных ситуаций природного характера составляют ситуации, вызванные опасными геологическими и гидрологическими явлениями и процессами, неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильные снегопады,  метели, ливни, град и др.). Степень опасности природных процессов на территории г. Аши оценивается по категории «умеренно опасные», сложность природных условий – по категории «средней сложности» в соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Подтопление-затопление паводковыми водами. Процесс подтопления – затопления при паводках наблюдается на пониженных территориях, в основном, прилегающих к рекам и ручьям, протекающим по городу.

Основной водной артерией города является р. Сим – правый приток р. Белой.,  для которой характерно: каменистое дно, быстрое течение на перекатах, обрывистые берега.

Общая длина реки – 239 км, общая площадь – 11700 кв. км. До г. Аши р. Сим течет в узкой долине с высокими крутыми берегами, имеется ряд порогов и перекатов. В среднем и нижнем течении они отсутствуют, река теряет свой горный характер и течет в низкой заболоченной долине.

Расстояние от истока до г. Аши 119 км, площадь бассейна 2100 кв.км. Ширина русла в районе города 40-60 м, в паводок80-100м, глубины незначительные – во многих местах реку можно перейти в брод; часто встречаются мели и отмели; берега размываемые.

Питание р. Сим и ее притоков снегодождевое. Гидрография имеет резко выраженный весенний пик, однако, летне-осенние паводки иногда почти равны весенним.

Режим реки Сим искажен Миньярским водохранилищем, расположенным в 25 км выше г. Аши.

На долю весеннего стока приходится свыше 60% годового стока, на зимний сток – менее 10%. Весенние и дождевые паводки ввиду небольшой емкости Миньярского водохранилища не срезаются. Первые, потому, что весенние половодья значительно превышают емкость водохранилища, вторые – потому, что в период прохождения дождевых паводков водохранилище обычно бывает наполненным.

Обычно максимальные расходы дождевых паводков р. Сим порядка 10-20 м3/сек. Регулирование стока Миньярским водохранилищем особенно заметно сказывается на минимальных суточных расходах воды.

В маловодный период весь сток р. Сим будет задерживаться водохранилищем и в бьеф будут поступать лишь отработанные воды от ТЭЦ (0,8 м3/сек) и естественный минимальный сток с площади водосбора, заключенный между створами у г. Миньяра и у г. Аши, равной 200кв. км. Таким образом, с учетом сбросных вод ТЭЦ средние минимальные расходы составляют 1,0-1,2 м3/сек.

В связи с большим уклоном реки (0,0008), высота паводка на различных участках городской территории бывает различная. В западной части территории паводок повышается до 127м, в восточной – до 133-137м.

Меженный горизонт был зафиксирован на отметке 129,6 м (03.08.1946г.). Средняя дата установления ледостава у г. Аши – 20.11, средняя продолжительность ледостава 150 суток.

Средняя дата вскрытия реки 15.04, средняя продолжительность весеннего ледохода 5 суток. Продолжительность периода свободного русла порядка 200 суток. Средняя толщина льда 70см.

В Ашинском городском поселении проживает 32,4 тысячи человек в многоквартирных домах и частном жилом секторе. Протяженность города с востока на запад составляет 15 километров.

Значительная часть территории города, расположенная на пойменной и подпойменной террасах в излучине р. Сим, подвергается затоплению паводками.

Зоны вероятного подтопления:

- пос. Чапаевский: улицы – Матросова, Темирязева, Симская. Заречная (132 дома, 288 жит.);

- центр города в пойме реки Сим: улицы – Нелюбина, Уфимская, Кострикова, 22 Партсъезда, Кирова, Озимина, Советская,

Толстого, Красногвардейская (446 домов, 1064 жит.);

- район, прилегающий к улице Мира и железной дороги: улицы Вокзальная, Мира, Вавилова Ашинская (72 дома, 171 жит.);

- пос. Строителей: улицы Некрасова, С. Юлаева (42 дома, 321 жит.);

- район улиц Кутузова, Пищекомбинатовская, Лесная, Липовая, Космодемьянской (110 домов, 222 жит.);

- район ОАО «АХЗ» - ул. Нахимова, Западная, Щербакова (115 домов, 248 жит.),

а также:

- пос. Чапаевский – территория водоисточника МУП «Ашинское коммунальное хозяйство»;

- территория коллективного сада №5, вплоть до школы №3;

- территория коллективного сада «Березовая поляна», гаражный кооператив «Советский»;

- территория очистных сооружений МУП «АКХ», АЦГБ№1, парк им. Пилютова.

Всего, по максимальному уровню воды (лето 2002 года) в зону подтопления попадает 30 улиц, 1008 домов, 2833 человека.

Для преодоления негативных тенденций необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов местного самоуправления Ашинского городского поселения, организаций, общественных объединений и граждан. Координирующим органом, обеспечивающим согласованность работы по формированию и реализации городской политики в области обеспечения пожарной безопасности, является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ашинского городского поселения, которой осуществлен ряд мероприятий организационного характера.

Проектом предусматривается проведение следующих мероприятий для защиты территории от затопления:

- устройство дамб обвалования;

- строительство набережной.

Обвалование проектируется вдоль правого берега реки от существующего моста в северо-восточной части города до железнодорожной насыпи.

Ненапорный, внутренний откос укрепляется посевом трав, напорный (внешний) откос, во избежание размыва во время прохождения паводков, предусматривается укрепить сборными железобетонными плитами.

Во избежание подтопления обвалованной территории, для перехвата фильтрующихся через тело дамбы вод, вдоль подошвы низового откоса дамбы предусматривается прокладка берегового дренажа.

По периметру острова предусматривается строительство набережной.                            Существующее бетонное берегоукрепление в центральной части города подлежит реконструкции.

# Глава 2. Содержание основных программных мероприятий

Основная цель программных мероприятий, объединенных в Программе, состоит в защите территории от затопления в пределах города: устройство дамб обвалования, укрепление откосов сборными железобетонными плитами, прокладка берегового дренажа, строительство набережной, обеспечении необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при наводнениях, сокращение материального ущерба, создание эффективной системы безопасности в городе.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:

-    строительство защитных дамб;

- совершенствование методической и технической базы по обеспечению в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- повышение эффективности управления силами и средствами нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - НАСФ)  на основе использования (внедрения) современных информационных ресурсов города;

-   совершенствование организации профилактики чрезвычайных ситуаций;

-   укрепление необходимой материальной и технической базы для функционирования НАСФ;

-   повышение готовности подразделений НАСФ к ведению аварийно-спасательных работ;

- обучения населения действиям в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Разработка и введение в действие Программы позволит повысить безопасность территории города от затопления, будет способствовать разработке и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы подготовки населения и пропаганды в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Глава 3. Система мероприятий программы и источники финансирования

Мероприятия по обеспечение защиты территории Ашинского городского поселения от наводнений на период 2012-2013 годы, предусмотренные Программой, будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется из следующих источников:

- средства местного бюджета;

- средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий по строительству защитных дамб;

- средства федерального бюджета 4) внебюджетные средства;

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Расчет потребности в финансовых средствах выполнен по состоянию на текущий год.

Для реализации мероприятий программы на 2012-2013 годы необходимы                   финансовые средства в сумме 48091,018 тыс. рублей.

План мероприятий Муниципальной целевой программы «Обеспечение защиты территории Ашинского городского поселения от наводнений на период 2012-2013 годы» и источники их финансирования приведены в приложении к данной программе.

# Глава 4. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации                           программных мероприятий

Выполнение намеченных мероприятий и осуществление своевременных инвестиций позволит эффективно предупредить чрезвычайные ситуации, проводить аварийно-спасательные работы, повысить уровень подготовки населения, готовности к решению поставленных задач.

В результате выполнения намеченных в Программе мероприятий предполагается:

- сокращение количества, масштабов и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города;

- создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества и города, в целом от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и, от наводнений, в частности.

- повышение готовности органов управления, сил и средств городского звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и оперативности их реагирования на угрозы возникновения ЧС и ликвидации их последствий;

- создание методической и технической базы обеспечения безопасности города;

- совершенствование эффективности системы подготовки специалистов и населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- повышение эффективности управления силами и средствами НАСФ на основе использования (внедрения) современных информационных ресурсов города;

Приложение 1

к Муниципальной целевой программе

«Обеспечение защиты территории Ашинского городского поселения от наводнений на период 2012-2013 годы»

Мероприятия программы

| № п/п | Объекты мероприятия | Источник финансирования | Финансовые затраты в действующих ценах (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего на период реализации программы | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 |
| 1 | Финансирование программы в целом | Всего: | 48 091,018 | 23 000,00 | 25 091,018 |
|  |  | из них: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 40 826,807 | 20 000,00 | 20 826,807 |
|  |  | областной бюджет | 2 404,334 | 1 000,00 | 1 404,334 |
|  |  | местный бюджет | 4 859,877 | 2 000,00 | 2 859,877 |
| 2 | Строительство защитных дамб на р. Сим в Ашинском городском поселении | Федеральный бюджет | 40 826,807 | 20 000,00 | 20 826,807 |
|  |  | областной бюджет | 2 404,334 | 1 000,00 | 1 404,334 |
|  |  | Местный бюджет | 4 859,877 | 2 000,00 | 2 859,877 |