администрация Ашинского городского поселения

Челябинской области

#### Постановление

от  14.12.2012  № 602

|  | Об утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, внутриквартальных тротуаров в Ашинском городском поселении на 2013-2015 годы» |  |
| --- | --- | --- |

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Ашинского городского поселения:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров в Ашинском городском поселении на 2013-2015 годы».

2. Отделу по городскому хозяйству и инфраструктуре администрации Ашинского городского поселения (Шалашова О.Б.) обеспечить исполнение муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров в Ашинском городском поселении на 2013-2015 годы» в пределах средств, утвержденных на 2013-2015 годы.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ашинского городского поселения Лапина С.Н.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и вступает в действие после подписания.

Глава Ашинского городского поселения					Ю.И.Данилов

Утверждена постановлением главы Ашинского городского поселения                 от 14.12.2012 г. № 602

муниципальная целевая программа

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, внутриквартальных  проездов, тротуаров  в  ашинском городском поселении

на 2013-2015 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров в Ашинском городском поселении

на 2013-2015 годы»

| Наименование − программы | «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров в Ашинском городском поселении на 2013-2015 годы» (далее − Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный − заказчик | Администрация Ашинского городского поселения |
| Основной разработчик программы | отдел по городскому хозяйству и инфраструктуре |
| Цели программы − | - создание благоприятных условий для проживания граждан города Аши; - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Задачи программы − | - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, внутриквартальных проездов, тротуаров города Аши на 2013 - 2015 годы; |
| Сроки и этапы − реализации программы | 2013−2015 годы: |
| Объем и источники финансирования - | Объем финансирования Программы в 2013 – 2015 годах: Всего – 19357,65 тыс. рублей, в том числе: Федеральный, областной бюджет – 18832,65 тыс. рублей; местный бюджет – 525,00 тыс. рублей; Объем финансирования Программы в 2013 году: Всего – 6847,98 тыс. рублей, в том числе: Федеральный, областной бюджет – 6672,98 тыс. рублей; местный бюджет – 175,00 тыс. рублей; |
| Целевые -индикаторы и показатели | Количество отремонтированных дворовых территорий, проездов, тротуаров – 20485 м2 |
| Ожидаемые конечные - результаты реализации программы | Приведение в нормативное состояние 21 дворовой территории многоквартирных домов. |

Глава I.	СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНЫМИ

МЕТОДАМИ

Город удобен для жизни при условии насыщенности жилой застройки объектами социальной инфраструктуры в виде образовательных, медицинских учреждений, спортивных объектов, торговых комплексов, парков и скверов, открытых и благоустроенных парковок автомобилей. Сложившиеся дворовые территории частично благоустроены, оборудованы малыми архитектурными формами и озеленены.

С течением времени жизнь вносит коррективы в комфортные требования к застройке, благоустройству, эстетическому виду города, предлагает искать новые планировочные решения и корректировать сложившиеся ранее. Важным показателем прогресса наравне с объемом промышленного производства, уровнем жилищной обеспеченности, чистотой окружающей среды, качественного инженерного обеспечения является создание в городе и внутри кварталов полноценных современных зон уютной благоустроенной среды обитания.

Ревизия внутриквартальных территорий показала, что вследствие целого ряда причин, таких, как естественное старение твердых дорожных покрытий, малых архитектурных форм и зеленых насаждений, некачественное восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ на инженерных сетях, существующее состояние благоустройства не соответствует СНиП и Правилам и нормам эксплуатации жилищного фонда. Твердые покрытия нуждаются в восстановлении, число существующих малых архитектурных форм не отвечает потребностям населения. В связи с ростом числа автомобилей возникла необходимость в устройстве новых и восстановлении существующих внутриквартальных проездов и парковок автотранспорта. Кроме того, отсутствие установленных границ земельных участков, прилегающих к жилым домам, не позволяет после проведенных работ по капитальному ремонту дворовых территорий закреплять их за собственниками помещений многоквартирных домов, тем самым снижаются налоговые поступления в бюджет. В связи с этим в целях координации и планомерного решения выявленных проблем благоустройства территорий жилых кварталов необходима разработка городской целевой программы "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Аши на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа).

Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цели:

1. Создание благоприятных условий для проживания граждан города Аши;

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Задачи:

1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Аши на 2013 - 2015 годы.

2. Капитальный ремонт и ремонт проездов, тротуаров города Аши на 2013-2015 гг.

Глава III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

2013- 2015 годы.

Глава IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ.

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации программных мероприятий в 2013-2015 годы оценивается в размере 19357,65 тысяч рублей, в том числе за счет бюджета города планируется выделить 525 тыс. руб.

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, адресный перечень внутриквартальных проездов, тротуаров г. Аши ежегодно утверждается Главой Ашинского городского поселения (приложение 3).

Программа является расходным обязательством АГП. Реализация мероприятий Программы производится в объемах, обеспеченных финансированием.

Финансовое обеспечение программы осуществляется из следующих источников:

1.   средства бюджета АГП;

2.   средства областного бюджета;

3.  средства федерального;

4.   внебюджетные средства;

5.   иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Расчет потребности в финансовых средствах по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта улично-дорожной сети выполнен на основании удельных затрат на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети по состоянию на текущий год.

Состав мероприятий программы, объем требуемого финансирования отражены в приложениях  1 и  2 (прилагаются) и могут корректироваться на очередной календарный год после утверждения адресного перечня.

Глава V. 	ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основные мероприятия, предусмотренные программой, могут уточняться или дополняться в зависимости от изменений в законодательстве, возможностей городского, областного бюджетов и бюджетов других уровней.

Реализация мероприятий программы осуществляется путем заключения договоров с подрядными организациями в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

В рамках реализации настоящей Программы Администрация Ашинского городского поселения осуществляет:

- мобилизацию финансовых и организационных ресурсов;

- финансирование мероприятий программы за счет средств бюджета Ашинского городского поселения, исходя из объёмов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также объёмов софинансирования за счёт средств федерального и областного бюджетов;

- контроль за ходом реализации Программы.

Глава VI. 	ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

Приведение в нормативное состояние 21 дворовую территорию многоквартирных домов, 20485 м2 замощения внутриквартальных проездов, тротуаров города Аши.

Приложение 1

к муниципальной целевой Программе «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров в Ашинском городском поселении  на 2013-2015 годы»

# План мероприятий

# муниципальной целевой программы "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров в Ашинском городском поселении на 2013 - 2015 годы"

| N п/п | Объекты, мероприятия | Срок сдачи объекта, проведения мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | ФБ, ОБ | МБ | Внебюджетные средства |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров: | 2013 год | 6847,98 | 6672,98 | 175,00 |  |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров: | 2014 год | 6999,32 | 6824,32 | 175,00 |  |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров: | 2015 год | 5510,35 | 5335,35 | 175,00 |  |
|  | ИТОГО: |  | 19357,65 | 18832,65 | 525 |  |

Приложение 2

к муниципальной целевой Программе «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров в Ашинском городском поселении  на 2013-2015 годы»

# Объемы финансирования
городской целевой программы "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров в Ашинском городском поселении на 2013 - 2015 годы"

| № пп | Объекты мероприятия | Источник финансирования | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, тыс. рублей * |  |  |  | Заказчик мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего на период реализации программы | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Финансирование программы в целом | всего | 19357,65 | 6847,98 | 6999,32 | 5510,35 | Администрация АГП |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 18832,65 | 6672,98 | 6824,32 | 5335,35 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 525,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |  |
|  | * Объем финансирования корректируется с учетом возможностей всех уровней бюджета на текущий финансовый год. |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к Муниципальной целевой программе

"Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий,

внутриквартальных проездов, тротуаров

в Ашинском городском поселении на 2013-2015 годы"

Титульный список ремонта дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров

в Ашинском городском поселении на 2013 год

| N п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. (м2) | Сметная стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт внутриквартального проезда домов № 28,30 по ул. Ленина и дома № 38 по ул. Кирова в г. Аше | 1057 | 1845,73 |
| 2 | Кирова 55 | 739 | 530,16 |
| 3 | Ремонт внутриквартальных проездов домов 32,34 по ул.Кирова и дома 37 по ул. Ленина | 788 | 1017,35 |
| 4 | Ленина 48 | 1585 | 1010,71 |
| 5 | Советская 6 | 1218 | 1756,66 |
| 6 | Маяковского 1,3,5 ул. Чехова 3 | 957 | 451,39 |
| 7 | Ремонт внутриквартального проезда дома 30 по ул.Кирова | 245 | 235,99 |
|  | ИТОГО: | 6589 | 6847,98 |